**Presupuesto WEB**

Validez: 08/06/2021

Valor hora trabajo: AR $900.-

Item Descripcion Hs Precio

1 Diseño del site 10 AR$ 9.000

2 Desarrollo del site 21 AR$ 18.900

3 SEO Estándar 6 AR$ 5.400

4 Configurar Dominio y Host 4 AR$ 3.600

5 Cargo Costo del Dominio (1 año) - AR$ 500 (\*)

6 Cargo Costo del HOSTING (1 año) - AR$ 1.500 (\*)

TOTAL 43 **AR$ 38.900**

*(\*) Valores opcionales y estimativos ya que son precios externos.*

**OBJETIVO**

Puesta en internet de un Sitio WEB con información de películas clásicas con 10 páginas web.

**FASES DE IMPLEMENTACION**

1 Diseño (Se escogerán fuentes, colores, entrega del contenido) (1er semana)

2 Estructura (Presentación preliminar del sitio) (2da semana)

3 Construcción (Desarrollo del sitio) (3era semana)

4 Pruebas (3 o 4 usuarios que probaran la web para corregir) (4ta semana)

5 Entrega y publicación (deja público el sitio configurado el hosting) (5ta semana)

**PLAZO DE ENTREGA**

30 días desde aprobado los mockup y entregado del contenido, por parte del cliente

(desde fase 2).

**CONDICIONES DEL TESTEO**

Tendrá 3 etapas de testeo de parte del cliente a convenir entre partes. (entre fase 4 y 5 )

**FORMA DE PAGO**

50% al inicio del proyecto y 50% al final.

**SERVICIOS DETALLADOS**

**Diseño del Site**

* + - Diseño de los framework para definir la estructura del sitio
    - Diseño de las 8 Paginas (Inicio, Lista General, Top 5, Novedades, Ultima Semana, película 1, película 2, Contacto, Quienes Somos, Ayuda) versión Desktop y Mobile.

**Desarrollo del Site**

* + - Creación y desarrollo de las paginas diseñadas anteriormente.
    - Implementación del formulario de contacto
    - Se utilizará herramientas de SASS y BOOTSTRAP V 4.6

**SEO Basic**

* Instalación de Google Analytics para medir las visitas del site.
* Instalación de plugin SEO Yoast.
* Registrar el site en Search Console.
* Enviar Sitemap a Google.